___   ____________ 20___ г.                                                      г. Москва

___________________________________________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», и ООО «ЗА СЕРВИС» в лице

___________________________________________________________________, действующего на основании Доверенности №____ от ___ ______201__г. именуемый(ая) в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, совместно именуемые "Сторонами", заключили настоящий Договор о нижеследующем:                                                              Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства разработать по заданию   Заказчика проект интерьеров квартиры по адресу: г.____________________________________________________________________ общей расчетной площадью _______ кв.м., именуемый далее    «Объект». Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить работу Подрядчика в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Подрядчик выполняет проектные работы в соответствии с заданием Заказчика и составом работ, указанном Приложением № 1 к настоящему договору.                                                                   Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая   стоимость   работ   согласно    настоящему   договору определена Сторонами   в сумме эквивалентной ________________________________________________________. В связи с применением упрощенной системы налогообложения НДС не облагается.

3.2. Все цены по настоящему договору устанавливаются   и оплачиваются в рублях.

3.3. Расходы на изготовление компьютерной графики оплачиваются отдельно.

3.4. Расходы по обязательному согласованию и утверждению проектной документации в уполномоченных инстанциях, оплачиваются за счет Заказчика.

3.5. Оплата проектных работ производится Заказчиком поэтапно, путем авансирования каждого этапа в соответствии с Приложением №2.

3.6. Оплата авторского надзора производится ежемесячно, равными долями вплоть до окончания строительных работ на объекте, но не позднее 15 (Пятнадцати) месяцев с момента подписания настоящего договора.

Статья 4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика, в объеме предусмотренным Приложением № 1, в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2).

4.1.2. Согласовывать проектные решения и документацию с Заказчиком. Своевременно и за свой счет корректировать проект по обоснованным замечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов.

4.1.3. По требованию Заказчика производить соответствующий надзор за исполнением предложенных решений по строительным, отделочным и монтажным работам, вести журнал авторского надзора, а также осуществлять сопровождение проекта, информировать Заказчика о результатах в письменном виде.

4.1.4. во исполнение состава работ:

- выполнить чертежи по согласованному дизайну, включая ведомости отделки помещений; спецификации заказного оборудования;

- согласовывать проектные решения субподрядных организаций;

- передать Заказчику всё исполненное по Договору.

4.1.5. не передавать какую-либо документацию по настоящему договору третьим лицам без согласия Заказчика.

4.2. Ответственность и права Подрядчика:

4.2.1. Подрядчик рассматривается в качестве автора проектных документов и сохраняет за собой все действующие юридические права.

4.2.2. Подрядчик имеет право производить фото и видеосъемку Объекта в процессе строительства и в течении 6 месяцев после сдачи Объекта (в оговоренное с Заказчиком время), а также публиковать данные материалы без указания точного адреса Объекта и информации о Заказчике.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1.  своевременно уплатить установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.3.2.  оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре, координировать его взаимодействие с другими сторонними организациями, подрядчиками по объекту;

4.3.3. информировать Подрядчика о собственных действиях или действиях других подрядчиков, если они могут коснуться предмета настоящего договора.

4.3.4.  согласовывать с Подрядчиком все решения, принимаемые самостоятельно или другими подрядчиками, если они касаются предмета настоящего договора;

4.3.5. своевременно, в течение 5 (Пяти) дней, согласовывать результаты работ (при отсутствии претензий), или предоставлять Подрядчику информацию, запрошенную им в письменной форме;

4.3.6.  использовать выполненные работы на цели, предусмотренные Договором.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от подрядчика выполнения работ в сроки указанные в приложении 2

4.4.2. В случае просрочки выполнения работ требовать выплату штрафов согласно пункту 6.1.

4.4.3. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.4.4. Давать указания Подрядчику в отношении Работ, при этом, эти указания не могут затрагивать уже выполненные более чем на 30% от объема Этапа Работы, однако если Заказчик настаивает на их исполнении, такие работы считаются дополнительными;

4.4.5. Вносить любые изменения в объем выполняемых Работ, которые, по его мнению, необходимы. При этом Заказчик обязан дать письменное распоряжение с указанием: увеличить или сократить объем выполняемых Подрядчиком Работ.

4.4.6. Отказаться от настоящего Договора, уведомив за двадцать (20) календарных дней Подрядчика о его прекращении, при этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные работы. Статья 5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При   завершении   разработки рабочей документации, Подрядчик представляет Заказчику  акт  сдачи-приемки  проектной  документации, с  приложением  к нему трех комплектов проектной документации (один экз. – в оригинальном исполнении, два экз. в монохромном).

5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней  с момента  получения готовой проектной документации  направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки проектной документации, либо  мотивированный отказ от приемки работ со списком замечаний.

5.3. Отказ от согласования переданных объемов работы (далее “мотивированный отказ”) осуществляется Заказчиком лишь в случаях несоответствия переданной документации техническому заданию Заказчика, либо утвержденных им результатов работ по предыдущим этапам состава работ по настоящему договору.

5.4. В  случае   составления списка замечаний  Сторонами совместно составляется  двусторонний  акт  с  перечнем   необходимых  доработок и  сроков их выполнения.

5.5. При отсутствии подписанного акта сдачи-приемки проектной продукции со списком замечаний, либо без такового, а также мотивированного отказа от приемки работ, по истечении пятидневного срока рассмотрения, проектная документация считается в одностороннем порядке принятой и подлежит немедленной оплате.

5.6. В случае  досрочного  выполнения  работ  Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы на условиях настоящего Договора.

5.7. Дополнительными работами признается деятельность Подрядчика во исполнение предмета настоящего договора, но не входящая в перечень состава работ (Приложение №1) и возникшая после начала работ. Указанные дополнительные работы не входят в цену работы и оплачиваются Заказчиком отдельно. Размер, порядок и сроки оплаты, а также сроки исполнения работ устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

Статья 6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в Приложении № 1, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  0,1% (одна десятая процента) от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

6.2. За нарушение сроков оплаты, указанных в Приложении № 2, Заказчиком услуг Подрядчика, предусмотренных данным Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.                                                                    Статья 7. Срок действия и прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Подрядчик передаёт Заказчику проектную документацию в сроки, оговорённые календарным планом (Приложение № 2).

7.3. Настоящий Договор может быть изменен или  расторгнут исключительно по следующим основаниям:

- по выполнению Сторонами своих обязательств; - по соглашению Сторон; - по решению суда по иску одной из Сторон;

- в соответствии с п.4.1.6. настоящего договора;

7.3.  Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора  или  по  поводу Договора, Стороны  будут  стремиться   решать  путем  переговоров.

7.4.  Действительными  и   обязательными  для   Сторон  признаются   только  те дополнения  и изменения,  которые совершаются  в письменной  форме и подписываются уполномоченными лицами.

7.5. Взаимоотношения   Сторон,   не определенные настоящим   Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

7.6.  Настоящий договор составлен в  2 двух  экземплярах, имеющих   равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.7. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Приложение 1 к договору №______________   от ________________201___г.

## СОСТАВ РАБОТ: Перечень работ по настоящему договору включает в себя архитектурные и дизайнерские решения в следующем объеме: 1 Этап.    Концепция интерьерного решения.

- Схемы планировок. Совмещенный план.

- Трехмерная компьютерная графика по основному пространству.

#### 2 Этап.   Эскизный проект

- План с размещением мебели и оборудования

- Планы потолков с размещением светильников.

- План полов с отделкой

- Трехмерная компьютерная графика по основным пространствам.

- Подбор основных позиций по применяемым материалам и оборудованию.

3 Этап.   Рабочая документация.

- Планы с расстановкой оборудования.

- Кладочные планы перегородок.

- Планы полов и отделки стен.

- Планы потолков с расстановкой светильников со спецификациями.

- Планы с размещением розеток  и выключателей со спецификациями.

- Узлы и детали.

- Ведомость отделки помещений

- Спецификация мебели и  оборудования.

- Эскизы индивидуальных изделий.                4 Этап.   Авторский надзор

Рекомендации по подбору отделочных материалов, мебели, светильников, аксессуаров, объектов фито и арт-дизайна. Выезды на объект, авторский надзор и консультации на всем протяжении строительства, но не более 15 (Пятнадцати) месяцев с момента заключения договора.

## Приложение №1 к договору №________от _________201__г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ:

| основные виды и этапы работ | срок выполнения условия оплаты работ | оплата в процентах от общей стоимости |
| --- | --- | --- |
| I Этап. Концепция | 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента заключения настоящего договора и оплаты авансового платежа по этапу. | 30% (Тридцать) |
| II Этап Эскизный проект | 20 (Двадцать) рабочих дней с момента утверждения Заказчиком концепции и оплаты авансового платежа по данному этапу. | 30% (Тридцать) |
| III Этап. Рабочая документация | 20 (Двадцать) рабочих дней после утверждения эскизного проекта, оплаты авансового платежа по данному этапу, согласования Заказчиком основных позиций по оборудованию и материалам. | 30% (Тридцать) |
| Авторский надзор | Осуществляется ежемесячно, равными долями вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее истечения указанного срока проведения авторского надзора. Оплата услуги и условия его проведения производится в соответствии с п. 5.7 настоящего договора. | 10% (Десять) |

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ФИО_______________________________________ Адрес: _____________________________________ ___________________________________________ паспорт серии ___________________________________________ телефон: ___________________________________ e-mail______________________________________ ________________/___________________________ |  | ООО «ЗА СЕРВИС» Юр. адрес: 109316 109316, Г.МОСКВА, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 2, ПОМЕЩ. I, КОМ. 4 ИНН 7721735082 КПП 770901001 ОГРН 1117746704020 Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г. Москва БИК Банка получателя: 044525225 Счет № Банка получателя (к/сч) 40702810538000188187 Счет № получателя: (р/сч) 30101810400000000225 Тел: 8-495-580-54-47 Сайт: www.за-сервис.рф эл.почта: za-service@yandex.ru ___________________/____________________________ |

# Text boxes

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение проектных работ